Дневни извештај о раду

ЗА  ДАН: Петак

ДАТУМ:  01.11.2013.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Шеф градилишта | МЕСТО РАДА | ОПИС ПОСЛА |
| --- | --- | --- |
| Срдић Слободан Секулић Милан | Дос. Ветерник, Ветровита улица; | Затварање раскопане површине Асфалтирање |
| Лазаревић Дарко | Инсп. 195 Булевар Ослобођења код Универекспорта Инсп. 245 Ул. Војводе Мишића | Поправка степеништа |
| Равић Дејан Гајинов Здравко | Дос. 277 Нови Сад, коловоз, Сентандрејски пут код бр. 9; | Затварање раскопане површине |
|  | Дос. 302 Ветерник, Лептирова од Звездарске до ул. Кедрова; Дос. Ветерник, Ветровита улица; | Асфалтирање раскопаних површина |
| Гулин Игор | Инсп. 206, 209, 225, 244, 258 Булевар Ослобођења; Дос. 298 Нови Сад, Трг Републике код Гимназијске, Булевар Краља Петра код бр. 28б, Вере Павловић код ул. Алексе Шантића; Дос. Максима Горког код Булевара Ослобођења | Крпљење ударних рупа Затварање раскопане површине |
| Стошић Зоран | Петроварадин, Садови, ул. Нова 8, Нова 6, Бранка Миљковића, Меше Селимовића; Ул. Милеве Павловић Берил; Инсп. 247 ул. Вере Мишчевић; Нова 7 | Припрема за асфалт Насипање виргеном Поправка моста Поправка туцаничког коловоза |
| Иванић Горан | Булевар Војводе Степе од Слободана Јовановића до пруге | Припрема за асфалт |
| Веселинов Бранко | Руменка – Степановићево – Врбас | Крпљење ударних рупа |
| Илић Александар | Инсп. 193 бус окретница на Клиси; | Припрема за асфалт |
| Петровић Ивица | Каћ, пут за Манастир | Израда прилазног пута |
| Живковић Иван | Насеље Камењар 2 | Израда коловоза од туцсника |
| Сигнализација |  |  |
| Вертикална | Београдска капија – III лице | Затварање градилишта |
| Хоризонтална | Пут Кисач –Степановићево | Фарбање осе коловоза |
|  | Руменачка – А. Ајнштајна, Руменачки пут - кружни ток, Руменачки пут – код Матијевића | Фарбање хоризонталне сигнализације |
|  | Ср. Каменица , пут за Главицу , Миленка Грчића, Ј. Чмелика | Фарбање жутих ознака ( бус) |
| Светлећа |  | Текуће одржавање |
|  | Булевар Јаше Томића – Руменачка | Демонтажа ормана семафорског уређаја Монтажа додатних сигнала Превезивање уређаја |
| Геометри | Садови , Бегеч | Снимање и обележавање |

„ИНВЕСТИЦИЈА“

| Шеф градилишта | МЕСТО РАДА | ОПИС ПОСЛА |
| --- | --- | --- |
| Фачко Александар | Нови Лединци | Поправка коловоза (камена рента) |

„ПРОИЗВОДЊА“

| Асфалтна база | Wibau – стара база Amann – нова база |  |
| --- | --- | --- |

„ЛАБОРАТОРИЈА“

| Редовни радови | Wibau– стара база Amann – нова база |  |
| --- | --- | --- |

Саставила :                                                                                                                                                        Руководилац службе грађевинске оперативе:

Нинић Мирјана                                                                                                                                                              дипл.грађ.инж. Ђорђевић Дејан