Дневни извештај о раду

ЗА  ДАН: Среда

ДАТУМ:  02.04.2014.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Шеф градилишта | МЕСТО РАДА | ОПИС ПОСЛА |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Дос. 62 Нови Сад, Милана Видаковића угао Скерлићеве; Дос. 66 Нови Сад,Скерлићева 1, Пушкинова 19; | Затварање раскопаних површина |
| Живковић Иван Чордаров Лазар | Дос. 30 Нови Сад, Булевар Ослобођења од М.Горког до Д.Туцовића, Булевар Ослобођења код Д.Туцовића, Булевар Ослобођења од Војвођнске до бр. 100, Булевар Ослобођења од бр. 100 до Бул. Цара Лазара; | Затварање раскопаних површина |
| Стошић Зоран Гајинов Здравко | Дос. 352 Нови Сад, коловоз, Стевана Момчиловића 10-18; Дос. 43 Нови Сад, коловоз, тротоар, Стевана Момчиловића код ош Милош Црњански, Стевана Момчиловића код С.Хладног, Стевана Момчиловића 4,6 и 8, Милоја Чиплића од бр. 2-8; | Затварање раскопаних површина |
| Фачко Александар | Адице: Марије Бурсаћ, Нова 34, Атар, Атар 1, Јована Коњовића, Николе Алексића; | Поправка туцаничких коловоза |
| Равић Дејан | Дос. 25 Сремска Каменица, Лоле Рибара 5; Дос. 59 Ср.Каменица, Сремских Партизана бр. 56; Дос. 15 Сремска Каменица - Мишелук бб; Дос. 35 Сремска Каменица -Фрушкогорска код ул. 23 Октобра; Дос. 26 Сремска Каменица -Раде Кончара 1ц; Стари и Нови Лединци | Затварање раскопаних површина Машинско крчење шибља |
| Маринков Никола | Навоз на мост Слободе и мост Слободе | Заливање спојница |
| Примовић Дејан | Петроварадин, ул. Динка Шимуновића, Палмотићева од старачког дома до цркве; | Поправка коловоза струганим асфалтом |
| Иванић Горан | Дос. 51 Нови Сад, Мирослава Антића од бр. 6 до Трга Галерија; | Ископ целог профила улице до коте постељице |
| Кесић Драгољуб | Дос. 25 Нови Сад,Облачића Рада 26 и 28; Дос. 23 Нови Сад, Браће Милорадов код Которске; Дос. 29 Нови Сад, коловоз, паркинг,тротоар, Мирослава Антића 8-20; | Затварање раскопаних површина |
| Сигнализација |  |  |
| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  | Милана Видаковића | Затварање градилишта |
| Хоризонална | Београдски Кеј, Кеј Жртава Рације, Цара Лазара; | Фарбање осе коловоза |
|  | Новосадског Сајма, Краља Петра; | Фарбање хоризонталне сигнализације |
| Светлећа |  | Текуће одржавање |
|  | Илариона Руварца – Футошки пут; | Замена сенила |
|  | Кнеза Милоша – Јована Дучића | Замена КК плоче |
|  | Прерадовићева - Рачког | Замена сегмента зеленог пешака |

„ПРОИЗВОДЊА“

| Асфалтна база | Amann – нова база | Производња асфалта |
| --- | --- | --- |

„ЛАБОРАТОРИЈА“

| Редовни радови | Amann – нова база | Испитивање узорака у току производње |
| --- | --- | --- |

Саставила :                                                                                                                                                                                             Шеф реона:

Пиваш Милка                                                                                                                                                                                         Иличић Зоран