Дневни извештај о раду

ЗА  ДАН: Петак

ДАТУМ: 13.06.2014.

'' ОДРЖАВАЊЕ''

| Шеф градилишта | МЕСТО РАДА | ОПИС ПОСЛА |
| --- | --- | --- |
| Примовић Дејан | Петроварадин, ул. Малинова | Припремни радови |
| Мандарић Петар Веселинов Бранко | Дос. 124 Нови Сад, Васе Стајић од бр. 13 ка М.Антића, Васе Стајића ка ул. М.Антића, Васе Стајића 4,6,8 и 14; | Поправка коловоза после раскопавања |
| СУБОТА, 14.06.2014. |  |  |
| Коњевић Срђан | Тунел моста Слободе | Поправка пукотина на коловозу масом за заливање спојница |
| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  | Мишелук | Припрема сигнализације за ауто трке |
| Хоризонтална | Темеринска | Фарбање попречних ознака на коловозу |
| Светлећа |  | Текуће одржавање |
|  | Булевар Ослобођења – Јаше Томића | Монтажа звучних сигнала |
|  | Мишелук | Демонтажа стубова због трке |

„ПРОИЗВОДЊА“

| Асфалтна база | Amann – нова база | Производња асфалта |
| --- | --- | --- |

„ЛАБОРАТОРИЈА“

| Редовни радови | Amann – нова база | Испитивање узорака у току производње |
| --- | --- | --- |
|  | Дос. 124 Нови Сад, Васе Стајић од бр. 13 ка М.Антића, Васе Стајића ка ул. М.Антића, Васе Стајића 4,6,8 и 14; | Испитивање |

Саставила :                                                                                                                                                                        Шеф одељења градње и одржавања:

Пиваш Милка                                                                                                                                                                                         Иличић Зоран