Дневни извештај о раду

ЗА  ДАН: Петак

ДАТУМ:  14.03.2014.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Шеф градилишта | МЕСТО РАДА | ОПИС ПОСЛА |
| --- | --- | --- |
| Стошић Зоран | Дос. 30 Нови Сад, Булевар Ослобођења од М.Горког до Д.Туцовића, Булевар Ослобођења код Д.Туцовића, Булевар Ослобођења од Војвођнске до бр. 100, Булевар Ослобођења од бр. 100 до Бул. Цара Лазара; | Израда асфалтног слоја АБ11 |
| Фачко Александар | Ветерник: Родина, Голубова из Лептирова; Футог: Атар 9, Соње Маринковић код Ароме крак десно, Бранка Радичевића; | Поправка туцаничког коловоза |
| Гулин Игор | Буковачки пут; Велики рит –ул. Мајке Југоцић са попречним улицама; | Насипање коловоза струганим асфалтом |
| Чордаров Лазар | Реон 1: Инсп. 2 Јанка Чмелика испред к.бр. 83-85; Инсп. 231 Јанка Чмелика од главног пута од к.бр. 73-79; | Поправка коловоза и тротоара |
| Веселинов Бранко | Реон 2: Пут Шајкашког Одреда; Шангај ул. 7.; | Крпљење ударних рупа |
| Кесић Драгољаб | Реон 3: Дос. 35 Нови Сад, Сремска Каменица, Булевар Јаше Томића код Саве Ковачевића, Футошки пут 19, Бул. Јована Дучића, Ветерничка 56 и 62, Сремска Каменица -Фрушкогорска код ул. 23 Октобра; Дос. 292 Нови Сад, Бул. Цара Лазара код Подгоричке, Станоја Главаша код Сентелеки Корнела, Јанка Веселиновића код бр.32, Бранка Ћопића код бр. 68, Новосадски пут код бр. 180, Новосадски пут код Сувоборске ул.; Дос. 289 Нови Сад, Максима Горког код ул. Сутјеска, Максима Горког код ул. Димитрија Туцовића од бр.6, Максима Горког од бр. 6 до ул. Сутјеска; Дос. 346 Нови Сад, Ветерник, Булевар Ослобођења 133, Бул. Цара Лазара код Два Штапића, Ветерник-Иве Лоле Рибара 2; Инсп. 12 Нови Сад, Милоја Чиплића бр. 49; Инсп. 13 Нови Сад, Стевана Петровића Брила бр. 46; Инсп. 14 Нови Сад, Стевана Христића бр. 15; | Затварање раскопаних површине Поправка коловоза |
| Равић Дејан | Дос. 39 Нови Сад, Плато међуградске аутобуске станице (МАС) и железничке стание; | Затварање раскопаних површине |
| Гајинов Здравко | Дос. 29 Нови Сад, Мирослава Антића 8-20; | Затварање раскопаних површина |
| Сигнализација |  |  |
| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  | Ул. Мике Антића | Отваеање градилишта |
|  |  | Рад по електронским налозима |
| Светлећа |  | Текуће одржавање |
|  | Кисачка – Краља Петра Првог | Замена сегмента зеленог возача |
|  | Кисачка – Берислава Берића | Замена сегмента црвеног пешака |
|  | Булевар Ослобођења – Максима Горког | Контрола напајања камере за надзор саобраћаја |
| Геометри | Булевар Европе | Снимање, обележавање |

„ИНВЕСТИЦИЈА“

| Шеф градилишта | МЕСТО РАДА | ОПИС ПОСЛА |
| --- | --- | --- |
| Петровић Ивица | Булевар Европе | Хумузирање косих и равних површина |

„Путеви Србије“

| Шеф градилишта | МЕСТО РАДА | ОПИС ПОСЛА |
| --- | --- | --- |
| Секулић Милан | IB- 21, Петроварадин, Рељковићева, Рачког, Прерадовићева; | Крпљење ударних рупа |

„ПРОИЗВОДЊА“

| Асфалтна база | Amann – нова база | Производња асфалта |
| --- | --- | --- |

„ЛАБОРАТОРИЈА“

| Редовни радови | Amann – нова база | Испитивање узорака у току производње |
| --- | --- | --- |

Саставила :                                                                                                                                                                                             Шеф реона:

Пиваш Милка                                                                                                                                                                                         Иличић Зоран