Дневни извештај о раду

ЗА  ДАН:Среда

ДАТУМ:  15.05.2013. године

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Шеф градилишта | МЕСТО РАДА | ОПИС ПОСЛА |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Хајдук Вељкова | Крпљење ударних рупа |
| Срдић Слободан | Ветерник, Адице Инсп. 126. Поенкаерова од к.б. 2-54; некатегорисани пут, парцела бр. 2336 к.о.Ветерник | Поправка туцаничког коловоза |
| Илић Александар | Каћ | Поправка коловоза - крпљење |
| Кесић Драгољуб | Сајлово; Петроварадин-Крајишка ул. | Поправка туцаничког коловоза Израда банкина од wirgen-a |
| Мандарић Петар | Инсп. 99 Темерински Пут од приморске до Бечејске | Затварање раскопаних површина |
| Фачко Александар | Дост. 86 Бул. Слободана Јовановића код бр 29. у дворишту; Инсп. 121 Стевана Сремца на углу са Словачком; Плато испред Новосадског Сајма; | Раскопане површине Постављање коцке |
| Гајинов Здравко | Дос.52 Браће Мажар од бр. 4 до 3.Челара, Беаће Мажар код ул.М.Пијаде, Моше Пијаде 35, Здравка Челара код М.Пијаде, Моше Пијаде код С.Марковића, Михајла Пупина код С.Марковића; Дос.53 Бранка Козарева, читава улица; Дос.54 Милеве Марић код ул. Краља Петра Првог, пут Каћ - Будисава ~400м од ул. Милеве Марић; Дос.55 Светосавска код бр.64 бус стајалиште, Светосавска код бр.70, Шумадијска код Светосавске; Дос.60 Симе Шолаје од ЊЕГШЕВЕ ДО Моше Пијаде, Симе Шолаје код Бошка Бухе, Шумадијска од М.Пијаде до Његошеве, Шумадијска од М.Пијаде до Б.Бухе, Његошева код Радничке, Радничка раскрсница са М.Пијаде, Омладинска од М.Пијаде ка Његошевој, Стефана Немање код М.Пијаде и Његошеве, Симе Шолаје код М.Пијаде, Југовић од Радничке ул., Југовић од Рафничке ул.-наставак са 9 листа; | Затварање раскопаних површина |
| Маринков Никола | Хајдук Вељкова испред „Завода за транфузију крви“ | Асфалтирање пешачко бициклистичких стаза |
| Коњевић Срђан | Дост. 84. Радничка 45; Васе Стајића код бр 22,34/а; Футошки Пут код бр. 14/6,16/а,16/6; Футошки Пут код ул. Стевана Хладног; Антона Урбана бр.2 Дост. 85 Благоја Паровића код бр. 9.; Војвођанска код бр. 32; Драгише Брашована код бр. 14-14д; Балзакова код бр 59; Балзакова код бр. 37-41; Балзакова код Народног Фронта. | Затварање раскопаних површина |
| Примовић Дејан | М7 | Скидање земљаних банкина |
| Чордаров Лазар | Инсп. 125 Футог/Фрушкогорска 56;54 Дост. 80 Футог/коловоз Војвођанска код бр.15а Футог/С.Маринковић до Новог гробља | Крпљење ударних рупа |
| Лазаревић Дарко | Инсп. 123 Романијска Инсп. 122 Кордуначка од 50-54 | Поправка коловоза |
| Сигнализација |  |  |
| Вертикална |  | Редовно одржавање |
|  | Петроварадин | Постављање саобраћајне сигнализације сигнализације по решењу |
| Хоризонтална | Цара Лазара-С. Мусића | Фарбање хоризонталне сигнализације |
|  | Пут Шајкашког одреда | Фарбање осе коловоза |
| Светлећа |  | Текуће одржавање |
|  | Бате Бркића/Јована Дучића | Замена ФИД склопки |
|  | Савска/Сентандрејски Пут | Замена тастера за најаву пешака |
|  | Футог | Поправка и монтажа светлећег стубића |
| Геометри | Руменка; Футог; Нови Сад-Мајевичка. | Снимање и обележавање |

„ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Шеф градилишта | МЕСТО РАДА | ОПИС ПОСЛА |
| --- | --- | --- |
| Џепина Снежана | II 102-натпутњак преко Аутопута | Кошење траве |
| Секулић Милан | Партизанска | Машинско крпљење оштећеног коловоза |

„ПРОИЗВОДЊА“

| Асфалтна база | Wibau – стара база Amann – нова база | Производња асфалта |
| --- | --- | --- |

„ЛАБОРАТОРИЈА“

| Редовни радови | Wibau– стара база Amann – нова база | Испитивање узорака у току производње |
| --- | --- | --- |
|  | Булевар Европе | Испитивање |
|  | Руменка-пешачка стаза | Испитивање |

Саставила :                                                                                                                                                                         За  Шефа грађ. Оперативе:

Веселиновић Рајка                                                                                                                                                                           Дејан Ђорђевић