„ОДРЖАВАЊЕ“

| Шеф градилишта | МЕСТО РАДА | ОПИС ПОСЛА |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко Маринков Никола | Телеп – Адице (бус линија) | Припрема и крпљење ударних рупа |
| Срдић Слободан | Горње Ливаде – завршено Ветерник, Кајмачаланска,Рузмаринова,Нова 2,Владике Максима,Петра Биге,Милића Барјактара,Васе Јагазовића, Проке Јовкића,Ивана Сенковића | Поправка коловоза од туцаника Припрема исколчавање, планирање и ваљање тампона |
| Чордаров Лазар | Инсп. 21 Уроша Предића; Инсп. 30 Светозара Милетића 2а; Инсп. 33 Светозара Марковића 51,67,60; Инсп. Козарачка 34; Инсп. 35 Лепе Радић; Инсп. 36 Реље Савић; | Крпљење ударних рупа |
| Примовић Дејан | Ветерник, Новосадски пут -моментално прекинуто због временских услова | Машинско скидање земљаних наноса са банкина |
| Иванић Горан | Стадион „Вујадин Бошков“ | Поправка тротоара, коловоза, паркинга |
| Секулић Милан | Корнелија Станковића - Партизанска | Крпљење ударних рупа |
| Гајинов Здравко Ђорђевић Дејан | Ковиљ | Поправка раскопаних површина и крпљење ударних рупа |
| Кесић Драгољуб | Нови Лединци | Припрема и крпљење ударних рупа |
| Гредо Александар | Сомборски Булевар | Заливање пукотина на коловозу |
| Фачко Александар | Инсп. Вршачка - амбуланта | Поправка прилаза, тротоара и паркинга |
| Иличић Зоран | Асфалтна база | Довоз соли |
| Сигнализација |  |  |
|  |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  | Р-102 | Редовно одржавање |
|  | Будисава | Редовно одржавање по решењу |
|  |  | Уклањање знакова за потребе зимске службе |
|  | Сремска Каменица, Дринке Грујић | Одржавање вертикалне сигнализације по решењу |
| Светлећа |  | Текуће одржавање |
|  | Радоја Домановића - Партизанска | Замена поломљеног држача на висећој латерни |
|  | Булевар Ослобођења - Футошка | Поправка групе зелених пешака |
|  | Хајдук Вељкова - Футошка | Поправка групе црвених пешака |

„ПРОИЗВОДЊА“

| Асфалтна база | Wibau – стара база | Производња асфалта |
| --- | --- | --- |

„ЛАБАРАТОРИЈА“

| Асфалтна база | Wibau– стара база | Испитивање узорака у току производње |
| --- | --- | --- |

Саставила :                                                                                                                                                            Шеф грађ. Оперативе:

Пиваш Милка                                                                                                                                                               Етински Гојко