Дневни извештај о раду

ЗА  ДАН: Петак

ДАТУМ: 23.05.2014.

'' ОДРЖАВАЊЕ''

| Шеф градилишта | МЕСТО РАДА | ОПИС ПОСЛА |
| --- | --- | --- |
| Гајинов Здравко | Каћ, ул. Моше Пијаде | Поправка коловоза асфалтом |
| Чордаров Лазар | Дос. 96 Нови Сад, Пашићева; | Поправк асаобраћајних површина плочама после раскопавања |
| Илић Александар Живковић Иван Стошић Зоран | Дос. 74 Сремска Каменица, Фрушкогорски пут; | Поправка коловоза после раскопавања |
| Веселинов Бранко | Инсп. 45 Петроварадин, Томе Маретића од надвожњака изнад пруге и у ул. Брезе; Петроварадин, Мост; | Поправка оштећеног коловоза Санација моста |
| Равић Дејан | Дос. 48 Јована Дучића код окретнице ГРАС-а; Дос. 54 Б.Дроњак 11,13,15 и угао Сељачких Буна,С.Буна између Б.Бркића и Б.Дроњак; Дос. 93 Бате Бркића 16; Дос. 53 Војводе Степе; Дос. 75 Корнелија Станковића 39; Дос. 89 Руменачки пут 17, Браће Могин 20, Јанка Чмелика 66; | Поправка коловоза после раскопавања |
| Мандарић Петар | Дос. 51 Нови Сад,ул. Мирослава Антића од бр. 6 до Трга Галерија; | Поправка коловоза после раскопавања |
| Гулин Игор | Ченеј, Српска Православна Црква, гробље (налог бр. 5) | Поправка приступних путева струганим асфалтом |
| Вертикална |  | Редовно одржавања вертикалне сигнализације |
|  | II фаза: Бул. Ослобођења – Цара Лазара | Припрема за затварање |
| Хоризонтална | Рељковићева, Прерадовићева ул. | Фарбање хоризонталне сигнализације |
|  | Сајлово, Ветерник, Футог | Фарбање осе коловоза |
| Светлећа | Булевар Европе – Хаџи Рувимова | Замена оптике зеленог пешака |
|  | Кнеза Милоша – Јована Дучића | Поправка поклопца стуба на конзолном стубу |

„ИНВЕСТИЦИЈА“

| Шеф градилишта | МЕСТО РАДА | ОПИС ПОСЛА |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан Секулић Милан | Србобран | Санација коловозних површина |

„ПРОИЗВОДЊА“

| Асфалтна база | Amann – нова база | Производња асфалта |
| --- | --- | --- |

„ЛАБОРАТОРИЈА“

| Редовни радови | Amann – нова база | Испитивање узорака у току производње |
| --- | --- | --- |

Саставила :                                                                                                                                         Заменик руководиоца службе грађевинске оперативе

Пиваш Милка                                                                                                                                                                          Вученов Драган