Дневни извештај о раду

ЗА  ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 24.07.2014.                                     '' ОДРЖАВАЊЕ''

| Шеф градилишта | МЕСТО РАДА | ОПИС ПОСЛА |
| --- | --- | --- |
| Гулин Игор | Велики Рит | Поправка коловоза сруганим асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Пут за Доњи Рибњак | Поправка косине засека |
| Иванић Горан Гајинов Здравко | Раскрсница Бул. Ослобођења – Бул. Цара Лазара (4.фаза) | Припремни радови |
| Равић Дејан | Ветерник: ул. Школска , ул. Крајишка, ул. М. Обилића; Инсп. 111 Нови Сад, Привредникова улица; | Поправка коловоза од струганог асфалта |
| Веселинов Бранко | Инсп. 69 Ковиљ, Л.Костића; Инсп. 70 Ковиљ, Рибарска; | Скидање банкина и ископ канала |
| Чордаров Лазар | Булевар Европе Ветерник, Ул. Краља Петра Првог; | Поправка пешачке стазе Изградња пешачке стазе |
| Мандарић Петар | Дос.148 Н. Сад, ул. Железничка од М. Горког до Сремске; | Поправка коловоза после раскопавања |
| Секулић Милан | Бул. Ослобођења - Јеврејска | Израда прелазних рампи |
| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  | Бу. Ослобођења – Футошка - Јеврејска | Затварање градилишта |
| Хоризонтална | Бул. Јаше Томића | Обележавање хоризонталне сигнализације |
|  | Краља Петар Првог | Обележавање бус стајалишта |
| Светлећа |  | Текуће одржавање |
|  | Бул. Михајла Пупина – Јеврејска; Бул. Михајла Пупина – Модене; | Монтажа нових звучних сигнала, тастера и дисплеја |

„Путеви Србије“

| Шеф градилишта | МЕСТО РАДА | ОПИС ПОСЛА |
| --- | --- | --- |
| Илић Александар | Р102 Руменка – Бачки Петровац; | Кошење |

„Појачано одржавање“

| Шеф градилишта | МЕСТО РАДА | ОПИС ПОСЛА |
| --- | --- | --- |
| Мандарић Петар | Железничка улица од степеништа код ул. Максима Горког до рас. Са Сремском улицом | Враћање коловоза у технички исправно стање |

„ПРОИЗВОДЊА“

| Асфалтна база | Amann – нова база | Производња асфалта |
| --- | --- | --- |

„ЛАБОРАТОРИЈА“

| Редовни радови | Amann – нова база | Испитивање узорака у току производње |
| --- | --- | --- |
|  | Дос. 148 Н.Сад, ул. Железничка од М.Горког до Сремске; Железничка од степеништа код ул. М.Горког до рас. Са Сремском улицом | Испитивање |
|  | Раскрсница Бул. Ослобођења – Бул. Цара Лазара (4.фаза) | Испитивање |

Саставила :                                                                                                                                                                       Шеф одељења градње и одржавања:

Пиваш Милка                                                                                                                                                                                        Иличић Зоран