Дневни извештај о раду

ЗА  ДАН: Среда

ДАТУМ:  26.02.2014.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Шеф градилишта | МЕСТО РАДА | ОПИС ПОСЛА |
| --- | --- | --- |
| Коњевић Срђан Шумар Миливој | Зимска Служба | Дежурство – 1 степен |
| Коњевић Срђан | Дос. 5 Нови Сад, коловоз раскрсница, Краљевића Марка, раскрсница са Берислава Берића; Дос. 307 Нови Сад, Коперникова 15; Дос. 292 Нови Сад, Јанка Веселиновића код бр.32; Дос. 330 Нови Сад, бициклистичка стаза, Руменачки пут, код градског гробља; Дос. 353 Нови Сад, Милете Протића 6; Дос. 338 Нови Сад, тротоар, Индустријска код Јована Храниловића; Нови Сад, угао ул. Ђорђа Рајковића и ул. Југ Богдана | Затварање раскопаних површина Поправка оштећеноња на коловозу |
| Стошић Зоран | Дос. 370 Нови Сад, коловоз, Хероја Пинкија код Рудничке, Рудничка и режијска трака код Хероја Пинкија; Дос. 257 Нови Сад, коловозЈожеф Атиле од Ћирила и Методија до Петефи Шандора, Косте Абрашевића код Јована Поповића, Јерменска 6а; Дос. 292 Нови Сад, Станоја Главаша код Сентелеки Корнела; Дос. 16 Нови Сад, Лазе Нанчића код Цара Душана (ИВИЧЊАЦИ),; Дос. 17 Нови Сад, коловоз, тротоар, бициклистичка стаза, Лазе Нанчића код Цара Душана, Сомборски Булевар код ул. Дрварске (ивичњаци); | Затварање раскопаних површина |
| Фачко Александар | Ветерник, Јарославе Јароши, Миодраг Петровић Чкаља, Марте Јорговић, Милице Ракић, Нова 9, Нова 8; | Поправка коловоза вирген масом Поправка туцаничког коловоза |
| Сигнализација |  |  |
| Вертикална | Ветерник, Каћ, Будисава, Ковиљ | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Рад по електронским налозима |
|  | Мишелук | Поправка паноа |
| Светлећа |  | Текуће одржавање |
|  | Савска – Сентандрејски пут | Монтажа сенила |
|  | Трг Незнаног Јунака – Кеј жртава рације | Замена кабела на висећој латерни |
|  | Народног Фронта - Балзакова | Замена држача латерни |
| Геометри | Булевар Европе | Снимање, обележавање, израда нивелационог решења |

„ИНВЕСТИЦИЈА“

| Шеф градилишта | МЕСТО РАДА | ОПИС ПОСЛА |
| --- | --- | --- |
| Петровић Ивица | Булевар Европе | Полагање ивичњака, припрема тампонског слоја |
| Гајинов Здравко Секулић Милан | Булевар Европе | Израда носивог слоја асфалта |

Саставила :                                                                                                                                                                                             Шеф реона:

Пиваш Милка                                                                                                                                                                                         Иличић Зоран