Дневни извештај о раду

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 29.08.2014.

'' ОДРЖАВАЊЕ''

| Шеф градилишта | МЕСТО РАДА | ОПИС ПОСЛА |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Сремска Каменица, ул. Богдана Гавриловића | Припремни радови, исколчавање, обележавање трасе, ископ за полагање ивичњака |
| Веселинов Бранко | Сремска Каменица: Иве Андрића; | Крпљење ударних рупа |
| Кесић Драгољуб | ОШ „Иван Гундулић“ –РН од 21.07.2014. | Припремни радови |
| Гајинов Здравко | ОШ „Иван Гундулић“ –РН од 21.07.2014. | Асфалтирање |
| Чордаров Лазар | Ветерник, Милоша Петровића | Поправка коловоза после раскопавања |
| Мандарић Петар | Булевар Европе Дос. 193 Нови Сад, Трг Галерија; | Израда пешачких стаза Затварање коловоза после раскопавања |
| Коњевић Срђан | Буковац, Горња Барања | Рушење асфалтног коловза |
| Гулин Игор | Инсп. 138 Железничка станица, терминал ЈГСП-а; Дос. 165 Матице Српске код Николе Пашића; Дос. 197 Нови Сад, Пионирска – Михајла Пупина; | Поправка коловоза Затварање коловоза после раскопавања |
| Вертикална | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |  |
|  | Подграђе Петроварадина | Затварање градилишта |
| Хоризонтална | Телеп | Фарбање хоризонталне сигнализације у зони школа |
| Светлећа |  | Текуће одржавање |
|  | Руменачка – Јаше Томића | Монтажа сенила |
|  | Пап Павла – Булевар Ослобођења | Замена држача |
|  | Мишелук | Замена сегмента црвеног пешака |

''ПУТЕВИ СРБИЈЕ''

| Шеф градилишта | МЕСТО РАДА | ОПИС ПОСЛА |
| --- | --- | --- |
| Живковић Иван | Петроварадин, Рељковићева ул. | Стругање и пресвлачење коловоза |

„ПРОИЗВОДЊА“

| Асфалтна база | Amann – нова база | Производња асфалта |
| --- | --- | --- |

„ЛАБОРАТОРИЈА“

| Редовни радови | Amann – нова база | Испитивање узорака у току производње |
| --- | --- | --- |

Податке обрадила:                                                                                                                                                        Шеф одељења градње и одржавања:

Пиваш Милка                                                                                                                                                                            Иличић Зоран грађ.тех.

| Ђорђевић Дејан | Стадион Карађорђе ОШ „Соња Маринковић“ | Израда терена за скок у даљ и бацање кугле Израда приступне саобраћајнице |
| --- | --- | --- |