Дневни извештај о раду

ЗА  ДАН: Уторак

ДАТУМ: 31.12.2013.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Шеф градилишта | МЕСТО РАДА | ОПИС ПОСЛА |
| --- | --- | --- |
| Коњевић Срђан | Зимска Служба | Дежурство |
| Лазаревић Дарко | Дос. 328 ул. Новосадског сајма од Топлице Милана до Булевара Ослобођења , Косанчић Ивана код ул. Новосадског сајма; | Затварање раскопаних површина |
| Равић Дејан | Адице: Симе Шолаје, Јефимијина улица, Љубице Раваси, Крагујевачка –продужетак , Нова 39; | Поправка коловоза туцаником |
| Сигнализација |  |  |
| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  | Ужи центар града | Затварње за потребе дочека Нове године |
| Светлећа | Раскрсница Краља Петра и Кисачке | Монтажа латерни и семафорских стубова |
|  |  | Текуће одржавање |

Саставила :                                                                                                                                                                                             Шеф реона:

Нинић Мирјана                                                                                                                                                                           Иличић Зоран грађ.техн