ПЛАН РАДА

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 06.04.2015.

''ОДРЖАВАЊЕ“

| Шеф градилишта | МЕСТО РАДА | ОПИС ПОСЛА |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Војводе Бојовића | Појачано одржавање |
| Чордаров Лазар | Степановићево, ул. Војводе Степе бр. 6; | Поправка оштећења коловоза асфалтом |
| Гулин Игор | Азил за псе ( „Зо хигијена“) | Уређење платоа |
| Червенка Владан | Ветерник – улице по списку Телеп, Првомајска ул. | Поправка туцаничког коловоза |
| Радић Драгомир | Буковачки До, Машин До | Чишћење упојних канала |
| Ђорђервић Дејан | Бул. Кнеза Милоша ОШ „Николе Тесле“ | Засецање асфалта и рушење за дрворед Припрема тротоара за асфалтирање |
| Кесић Драгољуб | Бегеч, улице по списку | Поправка туцаничког коловоза |
| Равић Дејан Веселинов Бранко | Пут Шајкашког Одреда, Филипа Вишњића, веза Ванизелосова – Београдски Кеј | Поправка оштећеног коловоза асфалтом |
| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Рад по електронским налозима |
| Светлећа |  | Текуће одржавање |
|  | Партизанска – Радоја Домановића | Поправка групе неисправних црвених пешака |
|  | Бул.Ослобођења-Јаше Томића | Замена дисплеја неисправног семафора за слепе и слабовиде |

„Путеви Србије“

| Чордаров Лазар | Р 127 | Поправка оштећења коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |

„ЛАБОРАТОРИЈА“

| Булевар Комани | Будисава | Испитивање |
| --- | --- | --- |
| Телеком Србија | Бул. Цара Лазара и Алексе Шантића | Испитивање |

Податке обрадила:                                                                                                                                                        Шеф одељења градње и одржавања:

Пиваш Милка                                                                                                                                                                               Вученов Драган