ПЛАН РАДА

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 07.09.2015.

''ОДРЖАВАЊЕ“

| Шеф градилишта | МЕСТО РАДА | ОПИС ПОСЛА |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Ветерник, Инсп. Бр. 275 Угао Краља Петра и Цара Лазара | Поправка пешаче стазе |
| Коњевић Срђан | Буковачки До | Поправка коловоза струганим асфалтом |
| Мандарић Петар | Сајлово | Поправка коловоза струганим асфалтом |
| Радић Драгомир | Нови Сад, ул. Јиричекова, Економски Факултет – Кампус | Уређење паркинг простора |
| Чордаров Лазар | Папа Павла- Валентина Водника | Проширење коловоза у лепези |
| Гулин Игор | Сремска Каменица, Ружин венац | Израда одводног канала од бетонских каналица |
| Червена Владан | Ветерник | Поправка улица струганим асфалтом- Подизвођач Пут Инвест |
| Равић Дејан | Угао Војводе Бојовића и Јована Суботића- прилаз Позоришту | Израда стаза прилаз Позоришту |
| Секулић Милан | Сентандрејски пут (од Алмашког гробља до Млекаре) | Поправка бициклистичке стазе |

„ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Бегеч, Кружни ток | Појачано одржавање |
| --- | --- | --- |
| Етински Гојко | Ул. Антона Чехова | Појачано одржавање |

„ИНВЕСТИЦИЈЕ“

| Ивица Петровић Гајинов Здравко | Булевар Европе | Израда постељице од песка Уградња асфалтних слојева |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Ветрикална |  | Редовно одржавање |
| --- | --- | --- |
| Хоризонтална | Зона Школе у ул. Саве Ковачевића, Кисачка, Берислава Берића, Марка Краљевића, Соње Маринковић, Радничка, Максима Горког | Обележавање и фарбање попречних ознака белом бојом |
| Светлећа |  | Текуће одржавање |
|  | Новосадског Сајма-Хајдук Вељкова | Поправка поклопца стуба |
|  | Темеринска-Приморска | Замена држача лантерне |

Податке обрадила:                                                                                                                                        Шеф одељења градње и одржавања:

Веселиновић Рајка                                                                                                                                                                   Вученов Драган