ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 11.07.2016.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Мандарић Петар | Ковиљ, ул. Соње Маринковић, 7. Јула, Иве Лоле Рибара; | Ископ и профилисање упојних канала и уређење банкина |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Инсп. 121 Нови Сад, ул. Болманска код бр. 7 и 11 Ветерник, ул. Цара Душана Силног | Чишћење и профилисање канала и одвођење атмосверске воде са коловоза Поправка дела коловоза асфалтом |
| Примовић Дејан | Инсп. 286 / 15 Нови Сад, ул. Антона Урбана 4, 4а, 4б и 4ц | Чишћење и профилисање упојних канала |

„ИНВЕСТИЦИЈА“

| Секулић Милан Гајинов Здравко | СЕВЕР 4 | Уградња асфалтног слоја |
| --- | --- | --- |

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Илић Александар | II В 313 Раковац-Змајевац | Чишћење путних ригола и берми, уређење банкина |
| --- | --- | --- |
| Кесић Драгољуб Чордаров Лазар | II В 313 Раковац-Змајевац | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Гредо Саша | II А 111 Руменка – Бачки Петровац | Кошење банкина и путног земљишта |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Петроварадинска тврђава | Уклањање привремене сигнализације за потребе одрђавања манифестације „EXIT“ |
| Хоризонтална | Државни путеви | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
| Светлећа |  | Текуће одржавање и обилазак светлосне сигнализације |
|  | Петроварадин | Постављање „Пере Пешака“ |

Податке обрадила:                                                                                                                                              Шеф одељења I одржавања и градње:

Стокић Милка                                                                                                                                                         грађ. инж. Вученов Драган