ПЛАН РАДА

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 11.09.2015.

''ОДРЖАВАЊЕ“

| Шеф градилишта | МЕСТО РАДА | ОПИС ПОСЛА |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Ковиљ | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Коњевић Срђан | Буковачки До | Поправка коловоза струганим асфалтом |
| Мандарић Петар | Сајлово | Поправка коловоза струганим асфалтом |
| Радић Драгомир | Нови Сад, ул. Јиричекова, Економски Факултет – Кампус | Уређење паркинг простора |
| Чордаров Лазар | Папа Павла- Валентина Водника | Проширење коловоза у лепези |
| Гулин Игор | Сремска Каменица, Ружин венац | Израда одводног канала од бетонских каналица |
| Червенка Владан | Ср.Каменица, Видиковац | Поправка улица струганим асфалтом |
| Иличић Зоран | Ветерник | Поправка улица струганим асфалтом- Подизвођач Пут Инвест |
| Равић Дејан | Угао Војводе Бојовића и Јована Суботића- прилаз Позоришту | Израда стаза прилаз Позоришту |

„ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Бегеч, Кружни ток | Појачано одржавање |
| --- | --- | --- |
| Етински Гојко | Ул. Антона Чехова | Појачано одржавање |

„ИНВЕСТИЦИЈЕ“

| Ивица Петровић Гајинов Здравко Секулић Милан | Булевар Европе | Израда постељице од песка Уградња асфалтних слојева |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Ветрикална |  | Редовно одржавање |
| --- | --- | --- |
| Хоризонтална | Зона Школе у Сремској Каменици | Обележавање и фарбање попречних ознака белом бојом |
| Светлећа |  | Текуће одржавање |
|  | Индустријска – Партизанска Шајкашка - Темеринска | Поправка неисправних светлећих стубића |

Податке обрадила:                                                                                                                                        Шеф одељења градње и одржавања:

Пиваш Милка                                                                                                                                                                   Вученов Драган