ПЛАН РАДА

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 15.04.2016.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Секулић Милан | Сремска Каменица, ул. Дунавска, крак Вука Караџића | Уградња асфалтног слоја |
| --- | --- | --- |
| Гулин Игор Равић Дејан | Сремска Каменица, ул. Змај Јовина | Припрема за поправку асфалтом |
| Иличић Зоран | Петроварадин, Прерадовићева | –подизвођач „Пут Инвест“ |
| Гајинов Здравко | Нови Сад, ул Цвећарска | Уградња асфалта |
| Чордаров Лазар | Нови Сад, ул. Павла Бакића | Израда сливника и сливничких веза |
| Иванић Горан | Ковиљ, Јовице Павлице | Припрема за асфалт |
| Мандарић Петар | Рас. Индустријска – Новосадског партизанског одреда | Припрема за поправку асфалтом (2. фаза) |
| Илић Александар | Нови Сад, ул. Милана Савића | Ископи и припрема подлоге за асфалт |
| Червенка Владан Примовић Дејан | Атарски пут Ченеј – Бачки Јарак | Поправка атарског пута туцаником |
| Веселинов Бранко | Нови Лединци, Самарски пут | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Сајлово, Нова 32 | Поправка туцаничког коловоза |
| Чупић Мирослав Ћосић Бојана | ОШ „Жарко Зрењанин“ | Уређење школског дворишта, - подизвођач „Карин Комерц“ |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
| Хоризонтална | Бул. Јаше Томића-Париске Комуне; | Обележавање попречних ознака на коловозу |
| Светлећа |  | Текуће одржавање и обилазак светлосне сигнализације |

Податке обрадила:                                                                                                                                              Шеф одељења I одржавања и градње:

Стокић Милка                                                                                                                                                               грађ. инж. Вученов Драган