ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 15.07.2016.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Мандарић Петар | Ковиљ, ул. Јовице Павлице, Душка Вицкова, 7. Јула; | Ископ и профилисање упојних канала и уређење банкина |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Бул. Европе - Пролетерска | Поправка бус окретнице |
| Чордаров Лазар | Инсп. 171 Сремска Каменица, ул. Јагода; Инсп. 169 Сремска Каменица, ул. Лединачки пут; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Секулић Милан | Нови Сад, ул. Приморска | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Гајинов Здравко | Кисач, ул. Коменског, стаза ка гробљу; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Гулин Игор Кесић Драгољуб | Нови Сад, Клисански мост | Поправка пешачке стазе и заштитне ограде |
| Радић Драгомир | Футог, депонија | Планирање депоније |

„ИНВЕСТИЦИЈА“

| Иванић Горан | Опремање локалитета I града Новог Сада | Изградња саобраћајних површина |
| --- | --- | --- |

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Илић Александар | II В 313 Раковац-Змајевац | Чишћење путних ригола и берми, уређење банкина |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Петроварадинска тврђава | Уклањање радне сигнализације |
| Хоризонтална | Бул. Европе – Бул. Патријарха Павла | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Нови Сад – Бачки Петровац | Обележавање осе коловоза |
| Светлећа |  | Текуће одржавање и обилазак светлосне сигнализације |
|  | Темеринска - Дечанска | Радови на семафору |

Податке обрадила:                                                                                                                                              Шеф одељења I одржавања и градње:

Стокић Милка                                                                                                                                                         грађ. инж. Вученов Драган