ПЛАН РАДА

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 22.07.2015.

''ОДРЖАВАЊЕ“

| Шеф градилишта | МЕСТО РАДА | ОПИС ПОСЛА |
| --- | --- | --- |
| Иличић Зоран | Петроварадин, Пут од паркинга код „Победе“ до Рибарског насеља (ресторан „Шаран) | Поправка коловоза струганим асфалтом |
| Гајинов Здравко | Буковац, ул. Ђуре Јакшића | Припрема коловоза за уградњу асфалта |
| Веселинов Бранко Мандарић Петар | Ул. Димитрија Аврамовића | Припрема за уградњу и уградња хабајућег слоја на прилазу ул.Војводе Бојовића |
| Кесић Драгољуб | Пешачка стаза од ДИФ-а до СПЕНС-а и улаз у паркинг | Претресање оштећених површина од бетонских плоча |
| Червенка Владан | Нови Сад, купалиште ШТРАНД | Припремни радови за постављање дечијих игралишта |

„ИНВЕСТИЦИЈЕ“

| Секулић Милан | Булевар Европе | Припрама за уградњу хабајућег слоја |
| --- | --- | --- |

„ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Бегеч, Кружни ток | Појачано одржавање |
| --- | --- | --- |
| Гулин Игор | Сремска Каменица, Славујева | Појачано одржавање |
| Ђорђевић Дејан | Ул. Антона Чехова | Појачано одржавање |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хоризонтална 21/22.07.2015. | Бул. Цара Лазара – Стражиловска | Обележавање и фарбање попречних ознака |
| --- | --- | --- |
| Вертикална 21.07.2015. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  | Ул. Темеринска | Затварање |
| Хоризонтална | Петроварадин | Обележавање и фарбање попречних ознака |
|  | Темеринска - Кисачка | Обележавање и фарбање осе коловоза |
| Светлеће |  | Текуће одржавање |
|  | Ветерник, Иве Лоле Рибара - Новосадска | Израда детекторских петљи |

Податке обрадила:                                                                                                                                        Шеф одељења градње и одржавања:

Пиваш Милка                                                                                                                                                                    Вученов Драган