ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 22.07.2019.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Чордаров Лазар | Футог, аутобуска стајалишта; | Припрема за асфалтирање |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Нови Сад, Клиса; Нови Сад, Трг Републике; | Израда спортског игралишта Демонтажа бетонских плоча |
| Мандарић Петар | Адице, ул. Черевићка; | Припрема за асфалтирање |
| Примовић Дејан | Сремска Каменица, ул. Марка Орашковића; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Секулић Милан | Сремска Каменица, ул. Јасенова; | Припрема и уградња асфалта на коловозу |
| Живковић Иван | Нови Сад, ул. Светојованска; | Припрема за асфалтирање |
| Веселинов Бранко | Футог, ул. Грмечка; | Израда успоривача брзине од асфалта |
| Гулин Игор | Нови Сад, ул. Миленка Грчића; | Припрема пешачке стазе за уградњу асфалта |

''ПУТЕВИ СРБИЈЕ''

| Кесић Драгољуб | II А 119 Нови Сад - Беочин | Уређење банкина |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, ул. Светојованска | Постављање привремене сигнализације |
| Хоризонтална | Јанка Веселиновића – Јанка Чмелика – Светислава Касапиновића | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Футог, ул. Грмечка | Израда асфалтних успоривача брзине и постављање вертикалне сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Руменка | Поправка семафора, замена ИО плоче |
|  | Трг Марије Трандафил | Замена прегорелог сегмента жутог возача ф300 |

Податке обрадила:                                                                                                                      Шеф одељења I одржавања и градње

Стокић Милка                                                                                                                                    грађ. тех. Марјановић Драгиша