ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Субота

ДАТУМ: 22.09.2018.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Примовић Дејан | Дос. 83 Нови Сад, Стеријинса, Хаџи Светића, Матице Српске, Баранска, Скерлићева; Дос. 84 Нови Сад, Златне Греде, Стевана Милованова, Шумадијска; | Враћање раскопане површине у технички исправно стање „Телеком“ |
| --- | --- | --- |
| Живковић Иван | Нови Сад, ул. Железничка код катастра | Уградња асфалта |
| Секулић Милан | Футог, ул. Његошева; | Уградња асфалта |
| Иванић Горан | Буковац, ул. Карађорђева 69; | Одводњавање површинских вода са коловоза |
| Веселинов Бранко | Петроварадин, ул. Пуцкарош, Бреза; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, ул. Футошка код Ургентног центра | Израда нише за скретање хитне помоћи |
| Чордаров Лазар | Ченеј, ул. Вука Караџића, Партизанска, Реље Савић; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Гулин Игор | Инсп. 62 Нови Сад, Пајевићева код Стратимировићеве; Инсп. 158 Нови Сад, Гогољева код Алексе Шантића; Инсп. 165 Нови Сад, ул. Данила Киша бр. 44; Инсп. 175 Нови Сад, Војводе Книћанина; Инсп. 402 Нови Сад, Гогољева 23; | Поправка пешачких стаза од бетонских плоча |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
| 21.09.18./22.09.18. | Бул. Цара Лазара од Бул. Ослобођења до Цара Душана | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
|  | Ул. Јована Суботића | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |

Податке обрадила:                                                                                                            Шеф одељења I одржавања и градње:

Стокић Милка                                                                                                                        грађ. инж. Вученов Драган