ПЛАН РАДА

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 22.12.2015.

''ОДРЖАВАЊЕ“

| Шеф градилишта | МЕСТО РАДА | ОПИС ПОСЛА |
| --- | --- | --- |
| Чордаров Лазар | Инсп. 199 Нови Сад, Ненада Митрова; Инсп. 362 Нови Сад, Ђорђа Бешлина; | Поправка оштећеног коловоза асфалтом |
| Равић Дејан | Футог, ул. Милана Видака | Припрема за постављање и постављање каналета и бетонских цеви |
| Петровић Ивица | Сремска Каменица, ул. Борачка | Појачано одржавање – Карин Комерц |
| Живковић Иван | Ул. Народног Фронта | Припрема за асфалтирање пешачке и бициклистичке стазе |
| Секулић Милан | Нови Лединци | Асфалтирање стаза |
| Иличић Зоран | Српско Народно Позориште | Поправка степеништа |

„ТРЕЋА ЛИЦА“

| Гајинов Здравко | Прилазни пут, ППОВ Степановићево | Асфалтирање |
| --- | --- | --- |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Мандарић Петар | Дежурство „I“ степен – ноћна смена |
| --- | --- |
| Червенка Владан | Дежурство „I“ степен; Достава соли по установама по плану Зимске службе; Пријем соли од добављача; |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање |
| --- | --- | --- |
|  | Петроварадин | Постављање сталне вертикалне сигнализације |
|  | Словачка улица (електронски налог) | Замена табли „Зимске службе“ |
| Светлећа |  | Текуће одржавање |
|  | Темеринска – Партизанска | Варење шрафова на постоље (отклањање хаварије) |
|  | Јанка Чмелика – Хаџи Рувимова | Замена ЛЕД сегмента црвеног возача |

Податке обрадила:                                                                                                                                                      Шеф одељења II одржавања:

Стокић Милка                                                                                                                                                                     Марјановић Драгиша