ПЛАН РАДА

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 25.05.2016.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Веселинов Бранко Примовић Дејан | Ветерник, ул. Цара Душана Силног | Припрема подлоге за уградњу асфалта, уградња ивичњака |
| --- | --- | --- |
| Червенка Владан | Адице, Кнеза Властимира | Припрема подлоге за асфалтирање |
| Гулин Игор | Ченеј, Атарски пут | Поправка туцаничког пута са додатком туцаника |
| Чосић Бојана | Инсп. 40/16 Ветерник, Војводе Бојовића; Инсп. 210/15 и 86/16 Ветерник, Милана Тепића; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Коњевић Срђан | Инсп. 89 Нови Сад, Бул. Михајла Пупина, навоз на мост „Дуга“ | Поправка денивелисаног коловоза на споју ситне камене коцке и асфалта |

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Гредо Саша | II A 113 Руменка - Кисач – Степановићево | Кошење банкина |
| --- | --- | --- |

„ЛАБОРАТОРИЈА“

| Булевар Компани | Руменка | Геомеханичко испитивање носивости тампонског слоја |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Бул. Михајла Оупина | Постављање привремене сигнализације |
| Хоризонтална |  | Обележавање хоризонталне сигнализације по електронским налозима |
| Светлећа |  | Текуће одржавање и обилазак светлосне сигнализације |
|  | Темеринска - Дечанска | Изградњa новог семафора, темеља и шахти |
|  |  | Исправљање лантерни конзолних стубова на разним локацијама |

Податке обрадила:                                                                                                                                              Шеф одељења I одржавања и градње:

Стокић Милка                                                                                                                                                         грађ. тех. Марјановић Драгиша