ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 26.03.2019.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан Живковић Иван | Футог, вртић „Црвенкапа“; | Уградња асфалта |
| --- | --- | --- |
| Чордаров Лазар | Футог, ул. Жарка Алексића, Стевана Шијачког, Поп Јанкова; Футог, Славка Родића, Лепе Радић; | Припрема подлоге за поправку коловоза асфалтом Ископ и профилисање упојних канала |
| Мандарић Петар | Ветерник, ул. продужетак Лептирове; | Уређење и поправка банкина струганим асфалтом |
| Веселинов Бранко Кесић Драгољуб Примовић Дејан | Нови Сад, Клиса, улице по списку Месне Заједнице; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Секулић Милан | Футог, ул. Босанска; | Уградња асфалта |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Гулин Игор | Дежурство „I“степен – ноћна смена; |
| --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Футог, ул. Босанска | Постављање привремене сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Бул. Слободана Јовановића –пешачки семафор код дома здравља | Замена батерије на програмској плочи са поновним програмирањем режима рада семафора |

Податке обрадила:                                                                                                                      Шеф одељења I одржавања и градње

Стокић Милка                                                                                                                                       грађ. инж. Вученов Драган