ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 26.07.2019.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Чордаров Лазар | Футог, аутобуска стајалишта; | Припрема за асфалтирање и уградња асфалта |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан Живковић Иван | Сремска Каменица, пут Др. Голдмана; | Припрема за уградњу асфалта |
| Мандарић Петар Веселинов Бранко | Адице, ул. Черевићка; | Припрема за асфалтирање и уградња асфалта |
| Примовић Дејан | Сремска Каменица, ул. Карађорђева, Месечева; | Поправка коловоза асфалтом |
| Секулић Милан | Нови Сад, Клиса, ул. Ангела Влатковића; | Уградња асфалта |
| Гулин Игор | Нови Сад, ул. Миленка Грчића; | Припрема пешачке стазе за уградњу асфалта |
| Сарић Срђан | Сремска Каменица, ул. Јасенова; | Уређење банкина |

''ПУТЕВИ СРБИЈЕ''

| Кесић Драгољуб | II А 119 Нови Сад - Беочин | Уређење банкина |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Сремска Каменица, пут Др. Голдмана; | Постављање привремене сигнализације |
|  | Ул. Милеве Марић | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
| 26.07.19. / 27.07.19. | Бул. Ослобођења – Димитрија Туцовића – Војвођанска | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Народног Фронта – Бул. Ослобођења | Замена прегорелог сегмента црвеног возача ф300 на висећој лантерни |

Податке обрадила:                                                                                                                      Шеф одељења I одржавања и градње

Стокић Милка                                                                                                                                    грађ. тех. Марјановић Драгиша