ПЛАН РАДА

ЗА ДАН: ЧЕТВРТАК

ДАТУМ: 30.07.2015.

''ОДРЖАВАЊЕ“

| Шеф градилишта | МЕСТО РАДА | ОПИС ПОСЛА |
| --- | --- | --- |
| Червенка Владан | Нови Сад, купалиште ШТРАНД | Припремни радови за постављање дечијих игралишта |
| Веселинов Бранко Мандарић Петар | Ковиљ, улице по списку Месне Заједнице | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Дост. Бр. 7 Фрушкогорска | Враћање раскопане површине у тех. исправно стање |
| Чордаров Лазар | Клиса-Задружна, Милана Симина | Припрема за асфалтирање, чишћење банкина |
| Ђорђевић Дејан Равић Дејан Кесић Драгољуб | Стадион „Карађорђе“ | Стаза бацалишта за копље, измештање дела стазе Уградња асфалта |
| Коњевић Срђан | Адице-улице по списку | Поправка коловоза струганим асфалтом |

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Секулић Милан | Руменачки пут | Уградња хабајућег слоја |
| --- | --- | --- |

„ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Бегеч, Кружни ток | Појачано одржавање |
| --- | --- | --- |
| Гулин Игор | Сремска Каменица, Славујева | Појачано одржавање |
| Ђорђевић Дејан | Ул. Антона Чехова | Појачано одржавање |

„ИНВЕСТИЦИЈЕ“

| Гајинов Здравко | Булевар Европе 201-01-972 | Припрема за уградњу асфалта |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Светлећа |  | Текуће одржавање |
| --- | --- | --- |
|  | Бул. Цара Лазара-Балзакова | Замена дела дотрајале инсталације, замена оштећених и поломљених кабловница фи 110 |

„ЛАБОРАТОРИЈА“

| Булевар Компани | Балзакова | испитивање |
| --- | --- | --- |
|  | Бегеч-Кружни ток | испитивање |

Податке обрадила:                                                                                                                                        Шеф одељења градње и одржавања:

Веселиновић Рајка                                                                                                                                                     Вученов Драган